O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

______________________________________ universiteti

TEXNIK TOPSHIRIQ

avtomatlashtirilgan tizim yaratishga

«O'ZBEKISTON HUDUDIDA SODIR BO'LAYOTGAN KIBERJINOYATLARNI

AVTOMATIK ANIQLASH VA TAHLIL QILISH TIZIMI»

Shartli nomi: UzCyberWatch

GOST 34.602-89 talablariga muvofiq

Magistrlik dissertatsiyasining amaliy qismi

Mutaxassislik: Axborot xavfsizligi / Kiberxavfsizlik

Ijrochi: ______________________     Ilmiy rahbar: ______________________

Hujjat versiyasi: 1.0

Toshkent — 2026

# Mundarija

1. Umumiy ma'lumotlar

2. Tizim yaratishning maqsadi va vazifalari

3. Avtomatlashtirish obyektining tavsifi

4. Tizimga qo'yiladigan talablar

4.1. Butun tizimga qo'yiladigan talablar

4.2. Bajariladigan funksiyalarga talablar (FT-01 … FT-48)

4.3. Ta'minot turlariga talablar

4.4. Huquqiy va etik talablar

5. Ishlab chiqish tarkibi, mazmuni va muddatlari

6. Tizimni nazorat qilish va qabul qilish tartibi

6.1. Qabul qilish mezonlari (metrikalar jadvali)

6.2. Sinov turlari va metodikasi

7. Obyektni tizimni joriy etishga tayyorlash bo'yicha ishlar

8. Hujjatlashtirishga qo'yiladigan talablar

9. Ishlab chiqish manbalari

Ilova A. Risklar reyestri

Ilova B. Kutilayotgan ilmiy va amaliy natijalar

# 1. Umumiy ma'lumotlar

## 1.1. Tizimning to'liq nomi va shartli belgisi

To'liq nomi: «O'zbekiston hududida sodir bo'layotgan kiberjinoyatlarni avtomatik aniqlash va tahlil qilish tizimi».

Shartli belgisi: UzCyberWatch (keyingi o'rinlarda — Tizim).

## 1.2. Buyurtmachi va ishlab chiquvchi

| Rol | Tashkilot / shaxs |
| --- | --- |
| Buyurtmachi | ____________________ universiteti, Kiberxavfsizlik kafedrasi |
| Ishlab chiquvchi | Magistratura talabasi (dissertant), ____________________ |
| Ilmiy rahbar | ____________________ |
| Potensial foydalanuvchilar | IIV Kiberxavfsizlik markazi, CERT.uz (UZCERT), tijorat banklari SOC/antifrod bo'linmalari, ta'lim muassasalari |

## 1.3. Ishlar uchun asos

- Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi va universitet ilmiy kengashining tegishli bayoni;

- O'zbekiston Respublikasining «Kiberxavfsizlik to'g'risida»gi Qonuni;

- O'zbekiston Respublikasining «Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida»gi Qonuni;

- O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining XX¹-bobi (axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar, 278¹–278⁷-moddalar);

- «O'zbekiston — 2030» strategiyasining raqamli transformatsiya va kiberxavfsizlik yo'nalishlari;

- GOST 34.602-89 «Avtomatlashtirilgan tizim yaratishga texnik topshiriq» standarti.

## 1.4. Ishlarni bajarishning rejalashtirilgan muddatlari

Ishlarning umumiy davomiyligi — 12 oy. Bosqichlar bo'yicha taqsimot 5-bo'limda keltirilgan.

## 1.5. Asosiy atamalar va qisqartmalar

| Atama | Izohi |
| --- | --- |
| IoC | Indicator of Compromise — buzilish indikatori (domen, IP, URL, fayl hash va h.k.) |
| CT log | Certificate Transparency — SSL sertifikatlarining ochiq jurnali |
| STIX 2.1 | Structured Threat Information Expression — tahdid ma'lumotlarini almashish standarti |
| ECS | Elastic Common Schema — hodisalarni yagona sxemada tavsiflash |
| Honeypot | Hujumchilarni jalb qilib, ularning xatti-harakatini qayd etuvchi tuzoq tizim |
| MTTD | Mean Time To Detect — aniqlashning o'rtacha vaqti |
| FPR | False Positive Rate — noto'g'ri ijobiy natijalar ulushi |
| Concept drift | Ma'lumotlar taqsimotining vaqt o'tishi bilan o'zgarishi natijasida model sifatining pasayishi |
| RBAC | Role-Based Access Control — rollarga asoslangan kirish nazorati |

# 2. Tizim yaratishning maqsadi va vazifalari

## 2.1. Muammoning dolzarbligi

O'zbekiston Respublikasida kiberjinoyatchilik so'nggi yillarda keskin o'sish dinamikasini namoyish etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yilda axborot texnologiyalari yordamida 18 turdagi 863 ta jinoyat qayd etilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 62 turdagi 58 800 ta jinoyatga yetgan. Kiberjinoyatlarning umumiy jinoyatchilik tarkibidagi ulushi 2023-yildagi 6,2 foizdan 2024-yilda 44,4 foizga ko'tarilgan.

2021–2024-yillar mobaynida fuqarolardan 1,9 trln so'mdan ortiq mablag' talon-toroj qilingan, faqat 2024-yilning o'zida zarar 603 mlrd so'mni tashkil etgan. Holatlarning 98 foizi bank plastik kartalari bilan bog'liq bo'lib, ulardan taxminan 60 foizi zararli havola va dasturlarni yuborish, 16 foizi esa aldov yo'li bilan SMS-tasdiqlash kodini qo'lga kiritish orqali sodir etilgan.

Hodisalar hajmining bunday o'sishi qo'lda tahlil qilish imkoniyatlaridan sezilarli darajada oshib ketgan. Shu bilan birga, mavjud xalqaro yechimlar o'zbek tilidagi ijtimoiy-muhandislik matnlarini va mahalliy moliyaviy brendlarga taqlid qiluvchi fishing resurslarini yetarli aniqlikda tanib olmaydi. Bu holat milliy kontekstga moslashtirilgan avtomatlashtirilgan aniqlash va tahlil tizimini yaratish zaruratini keltirib chiqaradi.

## 2.2. Tizim yaratishning maqsadi

Tizimni yaratishdan maqsad — O'zbekiston Respublikasi milliy segmentida sodir etilayotgan kiberjinoyatlarni ochiq va qonuniy manbalar asosida avtomatik aniqlash, tasniflash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish imkonini beruvchi dasturiy majmua ishlab chiqish; shu asosda aniqlash tezligi va aniqligini oshirish hamda analitiklarning qo'l mehnati hajmini kamaytirish.

## 2.3. Yaratish maqsadlari (o'lchanadigan)

| Kod | Maqsad | Maqsadli ko'rsatkich |
| --- | --- | --- |
| M-1 | Fishing resurslarini avtomatik aniqlash | F1 ≥ 0,91; FPR ≤ 3% |
| M-2 | O'zbek/rus tilidagi firibgarlik matnlarini tasniflash | F1 ≥ 0,88 |
| M-3 | Aniqlash vaqtini qisqartirish | MTTD ≤ 5 daqiqa (yangi domen uchun) |
| M-4 | Analitikning qo'l mehnatini kamaytirish | Qo'lda ko'rib chiqish hajmi ≥ 60% ga kamayishi |
| M-5 | Milliy dataset yaratish | ≥ 20 000 belgilangan namuna |
| M-6 | Yuridik tasniflashni avtomatlashtirish | JK moddasiga to'g'ri moslashtirish ≥ 85% |

## 2.4. Tizim yechadigan vazifalar

- Ko'p manbali ma'lumotlarni avtomatik yig'ish va yagona sxemaga keltirish;

- Hodisalarni kontekstual ma'lumotlar bilan boyitish;

- Gibrid (qoidaviy + mashinali o'rganish + graf tahlili) usulda kiberjinoyat alomatlarini aniqlash;

- Aniqlangan hodisalarni jinoyat turlari va Jinoyat kodeksi moddalari bo'yicha tasniflash;

- Hududiy va vaqtinchalik kesimlarda statistik tahlil hamda qisqa muddatli prognoz shakllantirish;

- Sud-ekspertiza talablariga javob beruvchi dalil yaxlitligini ta'minlash;

- Analitik hisobotlarni avtomatik shakllantirish va tashqi tizimlarga eksport qilish.

## 2.5. Tizim chegaralari (scope)

Ishning birinchi bosqichida (MVP) quyidagi uchta jinoyat turiga fokuslanadi, chunki rasmiy statistikaga ko'ra ular holatlarning katta qismini qamrab oladi:

- fishing veb-resurslari va zararli havolalar;

- o'zbek va rus tilidagi ijtimoiy-muhandislik (SMS, Telegram, ijtimoiy tarmoq) xabarlari;

- firibgar akkauntlar va rekvizitlar tarmog'i (graf tahlili).

Chegaradan tashqarida: zararli dasturlarni teskari injiniring qilish, tarmoq trafigini chuqur tahlil qilish (DPI), yopiq kanallarga kirish, faol tekshiruv (aktiv skanerlash) va har qanday hujumkor harakatlar. Ushbu yo'nalishlar «kelgusi tadqiqotlar» sifatida qayd etiladi.

# 3. Avtomatlashtirish obyektining tavsifi

## 3.1. Obyekt

Avtomatlashtirish obyekti — O'zbekiston Respublikasi milliy internet segmentida (.uz domen zonasi, milliy avtonom tizimlar) sodir etilayotgan kiberjinoyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, aniqlash va tahlil qilish jarayoni.

## 3.2. Mavjud jarayonning kamchiliklari

| Mavjud holat | Muammo |
| --- | --- |
| Shikoyatlar qo'lda ko'rib chiqiladi | Yuqori mehnat sarfi, aniqlash kechikishi soatlar/kunlar bilan o'lchanadi |
| Ma'lumotlar tarqoq manbalarda | Yagona ko'rinish (single pane of glass) yo'q, bog'lanishlar yo'qoladi |
| Xalqaro qora ro'yxatlarga tayanish | Mahalliy brendlarga taqlid qiluvchi yangi domenlar kech qo'shiladi |
| O'zbek tilidagi matnlar tahlili | Tayyor NLP modellar mavjud emas yoki sifati past |
| Yuridik kvalifikatsiya | Hodisani JK moddasiga moslashtirish to'liq qo'lda amalga oshiriladi |

## 3.3. Foydalanuvchi rollari

| Rol | Asosiy stsenariylar | Kirish darajasi |
| --- | --- | --- |
| Analitik | Hodisalarni ko'rib chiqish, belgilash (labeling), qoidalar yaratish | O'qish + belgilash |
| Tergovchi | Hodisa kartochkasi, graf tahlili, dalil eksporti, hisobot | O'qish + eksport |
| Ma'mur | Foydalanuvchilar, manbalar, modellar, backup | To'liq |
| Fuqaro (tashqi) | Shikoyat yuborish (veb-forma / Telegram-bot) | Faqat yuborish |
| Tadqiqotchi | Anonimlashtirilgan datasetga kirish, eksperimentlar | O'qish (anonim) |

# 4. Tizimga qo'yiladigan talablar

## 4.1. Butun tizimga qo'yiladigan talablar

### 4.1.1. Tuzilishga talablar

Tizim modulli, mikroservis arxitekturasi asosida qurilishi kerak. Quyi tizimlar tarkibi:

- Ma'lumot yig'ish quyi tizimi (Collector);

- Normalizatsiya quyi tizimi (Normalizer);

- Boyitish quyi tizimi (Enrichment);

- Aniqlash yadrosi (Detection Engine);

- Tahlil va vizualizatsiya quyi tizimi (Analytics & UI);

- Hisobot va dalil quyi tizimi (Reporting & Evidence);

- Ma'muriyat va integratsiya quyi tizimi (Admin & API).

Ma'lumot oqimi sxemasi: Collector → Normalizer → Enrichment → Detection Engine → Analytics/UI, yon oqimlar sifatida Threat Intel DB va ML Model Registry. Tizimning umumiy arxitekturasi va ma'lumot oqimi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Tizimning umumiy arxitekturasi va ma'lumot oqimi

### 4.1.2. Ishonchlilik va unumdorlikka talablar

| Kod | Nofunksional talab | Qiymat |
| --- | --- | --- |
| NFT-01 | Oqimli ishlov berish unumdorligi | ≥ 1000 hodisa/sek |
| NFT-02 | Aniqlash kechikishi (P95) | ≤ 2 sekund |
| NFT-03 | Veb-interfeys sahifasining yuklanishi (P95) | ≤ 3 sekund |
| NFT-04 | Tizim mavjudligi (availability) | ≥ 99,0% (oylik) |
| NFT-05 | Ma'lumot yo'qolishi | 0 — Kafka/oqim jurnalidan tiklash |
| NFT-06 | Masshtablanish | Gorizontal, stateless servislar |
| NFT-07 | Zaxira nusxa (RPO / RTO) | RPO ≤ 24 soat, RTO ≤ 4 soat |
| NFT-08 | Saqlanadigan ma'lumot shifrlanishi | AES-256 (at rest) |
| NFT-09 | Uzatilayotgan ma'lumot shifrlanishi | TLS 1.3 |
| NFT-10 | Audit jurnali | Append-only, o'zgartirilmas |
| NFT-11 | Kodning test qamrovi | ≥ 70% (unit-testlar) |
| NFT-12 | O'rnatish | Docker Compose orqali bir buyruqda ishga tushishi |

### 4.1.3. Xavfsizlikka talablar

- Barcha tashqi kirish nuqtalari autentifikatsiya talab qiladi; anonim kirish faqat shikoyat yuborish formasi uchun;

- OWASP Top 10 bo'yicha zaifliklardan himoya (SQLi, XSS, SSRF, IDOR va b.);

- Tashqi URL-larni ochish faqat izolyatsiya qilingan muhitda (sandbox/headless browser, alohida tarmoq segmenti);

- Secretlar (API kalitlar) kod tarkibida saqlanmaydi — secret manager yoki muhit o'zgaruvchilari;

- Ishlab chiqish jarayonida SAST/DAST va bog'liqliklar skaneri (SCA) qo'llaniladi.

## 4.2. Bajariladigan funksiyalarga talablar

Quyida funksional talablar FT-01 dan FT-48 gacha raqamlangan holda quyi tizimlar kesimida keltirilgan. Ustuvorlik: Yuqori — MVP tarkibida majburiy; O'rta — asosiy relizda; Past — kelgusi versiyalarda.

### 4.2.1. Ma'lumot yig'ish quyi tizimi (Collector)

| Kod | Talab mazmuni | Ustuvorlik |
| --- | --- | --- |
| FT-01 | Certificate Transparency loglarini (certstream, crt.sh) real vaqtda kuzatish; .uz zonasi hamda mahalliy brend nomlari (click, payme, uzum, humo, uzcard, bank nomlari) va ularning typosquatting/homoglif variantlari bo'yicha filtrlash | Yuqori |
| FT-02 | Domenlar bo'yicha RDAP/WHOIS so'rovlarini avtomatik bajarish, ro'yxatdan o'tish sanasi, registrator va NS yozuvlarini olish | Yuqori |
| FT-03 | Ochiq manbalarni (cert.uz e'lonlari, IIV ochiq hisobotlari, OAV nashrlari) rejali parsing qilish va tarkibiy ma'lumotga aylantirish | O'rta |
| FT-04 | Fuqarolar shikoyatlarini qabul qilish: veb-forma va Telegram-bot orqali matn, havola, skrinshot va SMS namunalarini yuklash imkoniyati | Yuqori |
| FT-05 | Honeypot infratuzilmasidan (Cowrie, Dionaea, T-Pot) hujum telemetriyasini yig'ish va markazlashtirish | O'rta |
| FT-06 | Tashqi tahdid razvedkasi feedlarini (PhishTank, OpenPhish, URLhaus, AbuseIPDB) import qilish | Yuqori |
| FT-07 | Yuklangan fayllar va skrinshotlarni xavfsiz qabul qilish, MIME-tekshiruv va antivirus skanerdan o'tkazish | O'rta |
| FT-08 | Yig'ish vazifalarini rejalashtirish (scheduler), qayta urinish (retry) va rate-limit boshqaruvi | Yuqori |
| FT-09 | Har bir manbaning ishlash holatini (oxirgi muvaffaqiyatli yig'ish, xatolik ulushi) monitoring qilish va nosozlikda ogohlantirish | O'rta |

### 4.2.2. Normalizatsiya quyi tizimi

| Kod | Talab mazmuni | Ustuvorlik |
| --- | --- | --- |
| FT-10 | Barcha manbalardan kelgan hodisalarni yagona sxemaga (Elastic Common Schema va STIX 2.1) keltirish | Yuqori |
| FT-11 | Takroriy yozuvlarni aniqlash va birlashtirish (deduplikatsiya) — URL kanonizatsiyasi, fuzzy-hash bo'yicha | Yuqori |
| FT-12 | Matn tilini avtomatik aniqlash (o'zbek-lotin, o'zbek-kiril, rus, ingliz) hamda lotin-kiril transliteratsiyasini bajarish | Yuqori |
| FT-13 | Shaxsga doir ma'lumotlarni (telefon raqami, karta raqami, F.I.Sh., manzil) aniqlash va maskalash/heshlash | Yuqori |
| FT-14 | Sxemaga mos kelmagan yozuvlarni rad etish navbatiga (dead-letter queue) yo'naltirish va qo'lda ko'rib chiqish imkoniyati | O'rta |

### 4.2.3. Boyitish (enrichment) quyi tizimi

| Kod | Talab mazmuni | Ustuvorlik |
| --- | --- | --- |
| FT-15 | IP-manzillar bo'yicha GeoIP, ASN, hosting-provayder ma'lumotlarini qo'shish | Yuqori |
| FT-16 | Domen yoshini hisoblash va "yangi ro'yxatdan o'tgan domen" belgisini qo'yish | Yuqori |
| FT-17 | Passive DNS ma'lumotlari asosida domen-IP tarixiy bog'lanishlarini olish | O'rta |
| FT-18 | Tashqi reputatsiya xizmatlari (VirusTotal, urlscan.io, AbuseIPDB) API orqali baholarni olish | O'rta |
| FT-19 | Shubhali sahifaning skrinshotini olish va perceptual hash (pHash) hisoblash — brend dizayniga taqlidni aniqlash uchun | Yuqori |
| FT-20 | Boyitish natijalarini keshlash (TTL bilan) va tashqi API chaqiriqlari sonini kamaytirish | O'rta |

### 4.2.4. Aniqlash yadrosi (Detection Engine)

| Kod | Talab mazmuni | Ustuvorlik |
| --- | --- | --- |
| FT-21 | Qoidaviy aniqlash: Sigma va YARA qoidalari, regulyar ifodalar asosida hodisalarni tekshirish; qoidalarni interfeys orqali qo'shish va tahrirlash | Yuqori |
| FT-22 | IoC (domen, IP, URL, hash, telefon, karta BIN) bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri moslik qidirish | Yuqori |
| FT-23 | Fishing URL-larini mashinali o'rganish modeli bilan tasniflash (leksik, host-based va kontent belgilari; gradient boosting) | Yuqori |
| FT-24 | O'zbek va rus tilidagi ijtimoiy-muhandislik matnlarini (SMS, Telegram xabarlari, e'lonlar) transformer modeli bilan tasniflash | Yuqori |
| FT-25 | Nazoratsiz usullar (Isolation Forest, autoencoder) yordamida noma'lum anomaliyalarni aniqlash | O'rta |
| FT-26 | Graf ma'lumotlar bazasida obyektlar (telefon, karta, akkaunt, domen, IP) o'rtasidagi bog'lanishlarni qurish va jamoa (community) aniqlash algoritmi bilan firibgar guruhlarni ajratish | Yuqori |
| FT-27 | Barcha qatlamlar natijasini birlashtirib, hodisaga 0–100 oralig'ida risk-ball berish va sabablar ro'yxatini (explainability) shakllantirish | Yuqori |
| FT-28 | Aniqlangan hodisani O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga (XX¹-bob, 278¹–278⁷, 168, 169-moddalar) avtomatik moslashtirish va ishonch darajasini ko'rsatish | Yuqori |
| FT-29 | Modellarni versiyalash, saqlash va qayta o'qitish (retraining) konveyerini boshqarish | O'rta |
| FT-30 | Model sifatining vaqt o'tishi bilan pasayishini (concept drift) PSI/KS metrikalari orqali kuzatish va ogohlantirish | Past |

### 4.2.5. Tahlil va vizualizatsiya quyi tizimi

| Kod | Talab mazmuni | Ustuvorlik |
| --- | --- | --- |
| FT-31 | Boshqaruv paneli (dashboard): hodisalar soni, turlari, risk-ball taqsimoti, aniqlash manbalari kesimida | Yuqori |
| FT-32 | O'zbekiston viloyatlari kesimida issiqlik xaritasi (geo-heatmap) va hududiy taqqoslash | Yuqori |
| FT-33 | Vaqt qatorlari tahlili va 30 kunlik prognoz (Prophet/SARIMA/LSTM) | O'rta |
| FT-34 | O'xshash hodisalarni kampaniyalarga klasterlash va kampaniya kartochkasini shakllantirish | O'rta |
| FT-35 | To'liq matnli qidiruv, ko'p mezonli filtrlash va saqlangan so'rovlar | Yuqori |
| FT-36 | Alohida hodisa kartochkasi: xom ma'lumot, boyitish natijalari, aniqlash sabablari, bog'liq obyektlar grafi | Yuqori |
| FT-37 | Belgilangan shartlar bo'yicha ogohlantirish yuborish (e-mail, Telegram, webhook) va eskalatsiya qoidalari | Yuqori |

### 4.2.6. Hisobot va dalil quyi tizimi

| Kod | Talab mazmuni | Ustuvorlik |
| --- | --- | --- |
| FT-38 | Tanlangan davr va filtrlar bo'yicha avtomatik analitik hisobot (PDF/DOCX) shakllantirish | Yuqori |
| FT-39 | Ma'lumotlarni CSV, JSON, STIX 2.1 va MISP formatlarida eksport qilish | O'rta |
| FT-40 | Har bir dalil obyekti uchun SHA-256 hash va ishonchli vaqt belgisini (timestamp) saqlash | Yuqori |
| FT-41 | Dalillar zanjiri (chain of custody) jurnalini yuritish: kim, qachon, qanday amal bajargani | Yuqori |
| FT-42 | Rejali (kunlik/haftalik/oylik) hisobotlarni avtomatik yuborish | Past |

### 4.2.7. Ma'muriyat va integratsiya quyi tizimi

| Kod | Talab mazmuni | Ustuvorlik |
| --- | --- | --- |
| FT-43 | Rollarga asoslangan kirish nazorati (RBAC): analitik, tergovchi, ma'mur, mehmon rollari | Yuqori |
| FT-44 | Ikki bosqichli autentifikatsiya (TOTP) va parol siyosati | Yuqori |
| FT-45 | O'zgartirilmas (append-only) audit jurnali — barcha kirish va amallar bo'yicha | Yuqori |
| FT-46 | REST API va OpenAPI 3.0 spetsifikatsiyasi; tashqi tizimlar (SIEM, MISP) bilan integratsiya | Yuqori |
| FT-47 | Interfeysning ko'p tilliligi: o'zbek (lotin va kiril), rus, ingliz | O'rta |
| FT-48 | Ma'lumotlar bazasini zaxiralash va tiklash (backup/restore) mexanizmi | O'rta |

## 4.3. Ta'minot turlariga talablar

### 4.3.1. Matematik va algoritmik ta'minot

| Vazifa | Baseline usul | Asosiy usul |
| --- | --- | --- |
| Fishing URL tasnifi | Logistik regressiya, TF-IDF | Gradient boosting (XGBoost/LightGBM), 40–60 belgi |
| Matn tasnifi (uz/ru) | TF-IDF + SVM | XLM-RoBERTa / mBERT fine-tuning |
| Anomaliya aniqlash | Z-score | Isolation Forest, autoencoder |
| Guruhlarni aniqlash | Oddiy bog'lanish | Graf + Louvain community detection |
| Prognoz | O'rtacha qiymat | Prophet / SARIMA / LSTM |
| Kampaniya klasterlash | Aniq moslik | DBSCAN / HDBSCAN, embedding masofasi bo'yicha |

### 4.3.2. Axborot ta'minoti

- Operatsion ma'lumotlar bazasi: PostgreSQL 15+ (TimescaleDB kengaytmasi bilan);

- To'liq matnli qidiruv va hodisalar indeksi: OpenSearch/Elasticsearch;

- Graf ma'lumotlar bazasi: Neo4j (yoki PostgreSQL + Apache AGE);

- Xabarlar navbati: Apache Kafka yoki Redis Streams;

- Obyekt saqlash (skrinshot, fayllar): MinIO / S3-mos xizmat;

- Dataset: belgilangan namunalar ≥ 20 000, train/validation/test = 70/15/15, stratifikatsiyalangan.

Ma'lumotlar bazasining mantiqiy modeli (ER-diagramma) 2-rasmda keltirilgan. Shaxsga doir ma'lumotlar xom holda saqlanmaydi: indicators jadvalidagi value_hash maydoni telefon, karta yoki akkaunt qiymatining heshini saqlaydi, bu HT-03 talabini qondiradi va ayni paytda graf bog'lanishlarini qurish uchun yetarli.

2-rasm. Ma'lumotlar bazasining ER-diagrammasi

### 4.3.3. Dasturiy ta'minot

| Qatlam | Texnologiya |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.11+, FastAPI, Celery |
| ML/NLP | scikit-learn, XGBoost, PyTorch, HuggingFace Transformers |
| Frontend | React 18 + TypeScript, Recharts/D3, Leaflet (xarita) |
| Monitoring | Prometheus + Grafana, structured logging |
| Autentifikatsiya | Keycloak yoki JWT + TOTP |
| Konteynerlash | Docker, Docker Compose; ixtiyoriy — Kubernetes |
| CI/CD | GitLab CI / GitHub Actions; SAST, SCA, unit-testlar |

### 4.3.4. Texnik ta'minot (minimal konfiguratsiya)

| Resurs | Ishlab chiqish stendi | Sinov/demo stendi |
| --- | --- | --- |
| CPU | 8 yadro | 16 yadro |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| Disk | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| GPU | Ixtiyoriy (model o'qitish uchun tavsiya etiladi) | 1 × NVIDIA (≥ 12 GB VRAM) |
| Tarmoq | Barqaror internet, statik IP (honeypot uchun) | Ajratilgan segment |

### 4.3.5. Lingvistik ta'minot

Interfeys va hisobotlar tili — o'zbek (lotin va kiril yozuvlari), rus, ingliz. Matn tahlili moduli o'zbek tilining ikkala yozuvini, shuningdek aralash (kod-almashuvli) matnlarni qo'llab-quvvatlashi shart.

## 4.4. Huquqiy va etik talablar

| Kod | Talab |
| --- | --- |
| HT-01 | Ma'lumotlar faqat ochiq manbalardan va foydalanuvchining aniq roziligi bilan yig'iladi. Yopiq kanallarga kirish, akkauntlarni buzish, parollarni tanlash va boshqa har qanday ruxsatsiz kirish taqiqlanadi. |
| HT-02 | Shaxsga doir ma'lumotlar «Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida»gi Qonun talablariga muvofiq qayta ishlanadi; O'zbekiston fuqarolariga oid ma'lumotlar mamlakat hududidagi serverlarda saqlanadi. |
| HT-03 | Tadqiqot datasetida shaxsni identifikatsiyalovchi ma'lumotlar anonimlashtiriladi yoki heshlanadi (telefon, karta, F.I.Sh., manzil). |
| HT-04 | Honeypot komponentlari faqat passiv rejimda ishlaydi; provokatsiya va tuzoqqa undash (entrapment) elementlariga yo'l qo'yilmaydi. |
| HT-05 | Tizim avtomatik ravishda huquqiy oqibatga olib keluvchi qaror qabul qilmaydi — u faqat tavsiya beradi, yakuniy kvalifikatsiya vakolatli mutaxassis tomonidan tasdiqlanadi. |
| HT-06 | Tadqiqot universitet etika komissiyasi xulosasi bilan ma'qullanadi; dissertatsiyada ma'lumot yig'ish metodikasi ochiq bayon etiladi. |
| HT-07 | Faol (aktiv) skanerlash, zaiflik ekspluatatsiyasi va boshqa hujumkor texnikalar tizim funksiyalari tarkibiga kiritilmaydi. |

# 5. Ishlab chiqish tarkibi, mazmuni va muddatlari

| Bosqich | Oy | Ishlar mazmuni | Natija (deliverable) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–2 | Adabiyotlar tahlili, mavjud yechimlarni qiyoslash, talablarni yig'ish, arxitektura loyihasi | TZ, arxitektura hujjati, ADR yozuvlari |
| 2 | 3–4 | Collector va Normalizer modullari; ma'lumot yig'ishning boshlanishi | Ishlaydigan yig'ish konveyeri |
| 3 | 5–6 | Dataset yig'ish va belgilash; baseline modellar | Belgilangan dataset ≥ 20 000, baseline metrikalar |
| 4 | 7–8 | Enrichment moduli; ML/NLP modellar; gibrid aniqlash yadrosi | Detection Engine v1 |
| 5 | 9 | Graf tahlili va yuridik tasniflash moduli | Graf modul, JK-mapping algoritmi |
| 6 | 10 | Veb-interfeys, hisobot generatori, API, integratsiya | UI v1, REST API, hisobotlar |
| 7 | 11 | Eksperimentlar, ablation study, baseline bilan qiyoslash, sinovlar | Eksperiment protokoli, metrikalar hisoboti |
| 8 | 12 | Dissertatsiya matni, maqolalar, DGU guvohnomasi, joriy etish | Dissertatsiya, 2–3 maqola, dalolatnoma |

# 6. Tizimni nazorat qilish va qabul qilish tartibi

## 6.1. Qabul qilish mezonlari

Tizim quyidagi jadvalda keltirilgan barcha «Majburiy» toifadagi mezonlar bajarilgan taqdirda qabul qilingan hisoblanadi. Metrikalar mustaqil test to'plamida (hold-out), 5-fold stratifikatsiyalangan kross-validatsiya bilan o'lchanadi.

| Kod | Mezon / metrika | Maqsadli qiymat | O'lchash usuli | Toifa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QM-01 | Precision (fishing URL) | ≥ 0,93 | Hold-out test, 5-fold CV | Majburiy |
| QM-02 | Recall (fishing URL) | ≥ 0,90 | Hold-out test, 5-fold CV | Majburiy |
| QM-03 | F1-score (fishing URL) | ≥ 0,91 | Hold-out test, 5-fold CV | Majburiy |
| QM-04 | ROC-AUC (fishing URL) | ≥ 0,96 | Hold-out test | Majburiy |
| QM-05 | False Positive Rate | ≤ 3% | Hold-out test | Majburiy |
| QM-06 | F1-score (matn tasnifi, uz) | ≥ 0,88 | Hold-out test, 5-fold CV | Majburiy |
| QM-07 | F1-score (matn tasnifi, ru) | ≥ 0,90 | Hold-out test | Tavsiya |
| QM-08 | JK moddasiga to'g'ri moslashtirish | ≥ 85% | Ekspert baholash, 300 namuna | Majburiy |
| QM-09 | MTTD (yangi domen aniqlanishi) | ≤ 5 daqiqa | CT log vaqti bilan qiyoslash | Majburiy |
| QM-10 | Unumdorlik | ≥ 1000 hodisa/sek | Yuklama testi (Locust/k6) | Majburiy |
| QM-11 | Aniqlash kechikishi P95 | ≤ 2 sekund | Yuklama testi | Majburiy |
| QM-12 | Baseline (TF-IDF+SVM) ustidan o'sish | F1 bo'yicha ≥ +5 p.p. | Juftlashtirilgan qiyoslash | Majburiy |
| QM-13 | Tashqi xizmat (PhishTank) bilan qiyos | Recall bo'yicha ustunlik | Umumiy test to'plami | Tavsiya |
| QM-14 | Statistik ahamiyatlilik | p < 0,05 | McNemar testi | Majburiy |
| QM-15 | Ablation study | Har bir modul hissasi baholangan | Modulni o'chirib o'lchash | Majburiy |
| QM-16 | Kod test qamrovi | ≥ 70% | pytest-cov | Tavsiya |
| QM-17 | Xavfsizlik skaneri | Kritik zaiflik yo'q | SAST + SCA hisoboti | Majburiy |
| QM-18 | Dataset hajmi | ≥ 20 000 belgilangan namuna | Bazadan hisobot | Majburiy |
| QM-19 | Belgilash ishonchliligi (inter-rater) | Cohen's κ ≥ 0,75 | 2 ekspert, 500 namuna | Tavsiya |
| QM-20 | O'rnatish | Bir buyruqda ishga tushishi | Toza muhitda tekshiruv | Majburiy |

## 6.2. Sinov turlari va metodikasi

| Sinov turi | Mazmuni |
| --- | --- |
| Modul (unit) sinovlari | Har bir servis funksiyalarini avtomatik tekshirish, pytest |
| Integratsion sinovlar | To'liq konveyer: manbadan hodisa kartochkasigacha |
| Funksional sinovlar | FT-01 … FT-48 talablarining bajarilishini tekshirish (traceability matritsasi) |
| Yuklama sinovlari | NFT-01, NFT-02 bo'yicha k6/Locust yordamida |
| Xavfsizlik sinovlari | SAST, SCA, OWASP ASVS bo'yicha nazorat ro'yxati |
| Eksperimental baholash | Ilmiy metrikalar (QM-01 … QM-15), ablation, baseline qiyosi |
| Foydalanuvchi qabul sinovi | Ilmiy rahbar va sohaviy ekspert ishtirokida stsenariylar bo'yicha demonstratsiya |

# 7. Obyektni tizimni joriy etishga tayyorlash bo'yicha ishlar

- Sinov stendi uchun server resurslarini ajratish va tarmoq segmentatsiyasini amalga oshirish;

- Honeypot uchun alohida statik IP-manzillar va izolyatsiya qilingan tarmoq segmentini tashkil etish;

- Tashqi API xizmatlariga (VirusTotal, urlscan.io, MaxMind) kalitlar olish;

- Ma'lumot belgilash (labeling) uchun ekspertlar guruhini shakllantirish va belgilash yo'riqnomasini tayyorlash;

- Universitet etika komissiyasidan xulosa olish;

- Joriy etish rejalashtirilgan tashkilot bilan hamkorlik memorandumi yoki xat almashinuvini rasmiylashtirish;

- Foydalanuvchilar uchun qisqa o'quv seminari o'tkazish.

# 8. Hujjatlashtirishga qo'yiladigan talablar

| Hujjat | Mazmuni |
| --- | --- |
| Texnik topshiriq | Mazkur hujjat (GOST 34.602-89) |
| Arxitektura hujjati | Komponentlar sxemasi, ma'lumot oqimi, ADR (arxitektura qarorlari) |
| Ma'lumotlar bazasi tavsifi | ER-diagramma, jadvallar va indekslar tavsifi |
| API spetsifikatsiyasi | OpenAPI 3.0 (avtomatik generatsiya) |
| Dataset kartasi (Dataset Card) | Manbalar, hajm, belgilash metodikasi, cheklovlar, etik izohlar |
| Model kartasi (Model Card) | Arxitektura, o'qitish parametrlari, metrikalar, cheklovlar, bias tahlili |
| Eksperiment protokoli | Metodika, gipotezalar, natijalar, statistik testlar |
| Foydalanuvchi qo'llanmasi | Rollar bo'yicha ish stsenariylari, ekran shakllari |
| Ma'mur qo'llanmasi | O'rnatish, sozlash, zaxiralash, monitoring |
| Dastur matni | Git repozitoriy, README, litsenziya |
| DGU uchun hujjatlar | Dasturiy mahsulotga guvohnoma olish uchun ariza va ilovalar |

# 9. Ishlab chiqish manbalari

## 9.1. Me'yoriy-huquqiy hujjatlar

- O'zbekiston Respublikasining «Kiberxavfsizlik to'g'risida»gi Qonuni;

- O'zbekiston Respublikasining «Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida»gi Qonuni;

- O'zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to'g'risida»gi Qonuni;

- O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, XX¹-bob (278¹–278⁷-moddalar), 168 va 169-moddalar;

- Axborot texnologiyalari yordamida sodir etilgan jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha hukumat qarorlari.

Izoh: barcha me'yoriy hujjatlarning amaldagi tahriri lex.uz rasmiy manbasidan tasdiqlanishi shart.

## 9.2. Standartlar

- GOST 34.602-89 — Avtomatlashtirilgan tizim yaratishga texnik topshiriq;

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Requirements engineering;

- ISO/IEC 27001, 27035 — Axborot xavfsizligini boshqarish va inqiroz hodisalarini boshqarish;

- OASIS STIX 2.1 / TAXII 2.1 — tahdid razvedkasi ma'lumotlarini almashish;

- MITRE ATT&CK — hujum texnikalari taksonomiyasi;

- NIST SP 800-86 — raqamli dalillarni yig'ish va tahlil qilish bo'yicha qo'llanma.

## 9.3. Statistik va ilmiy manbalar

- IIV Kiberxavfsizlik markazining kiberjinoyatchilik holati bo'yicha hisobotlari (2019–2025);

- CERT.uz (UZCERT) yillik hisobotlari va tahdidlar prognozlari;

- Raqamli texnologiyalar vazirligining yillik hisobotlari;

- Fishing va ijtimoiy muhandislikni aniqlash bo'yicha xalqaro retsenziyalangan maqolalar (IEEE, Springer, ACM);

- Ochiq datasetlar: PhishTank, OpenPhish, URLhaus, UCI Phishing Websites Dataset.

# Ilova A. Risklar reyestri

| Kod | Risk | Ehtimollik / ta'sir | Kamaytirish chorasi |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Rasmiy statistika va hodisalar bazasi yopiqligi | Yuqori / Yuqori | Ochiq manbalar, crowdsourcing va honeypot orqali o'z datasetini shakllantirish |
| R-02 | O'zbek tili uchun NLP resurslarining yetishmasligi | Yuqori / Yuqori | XLM-R transfer learning, back-translation, sintetik augmentatsiya |
| R-03 | Dataset sinflari nomutanosibligi | Yuqori / O'rta | SMOTE, class weighting, focal loss, stratifikatsiya |
| R-04 | Model sifatining vaqt o'tishi bilan pasayishi (drift) | O'rta / Yuqori | Drift monitoring (PSI/KS), rejali retraining konveyeri |
| R-05 | Loyiha ko'lamining kengayib ketishi (scope creep) | Yuqori / Yuqori | MVP chegarasi 3 ta jinoyat turi bilan qat'iy belgilangan (2.5-band) |
| R-06 | Tashqi API limitlari va to'lov talab qilishi | O'rta / O'rta | Keshlash, bepul kvotalar, alternativ manbalar |
| R-07 | Shaxsga doir ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha huquqiy cheklovlar | O'rta / Yuqori | Anonimlashtirish, minimallashtirish tamoyili, etika komissiyasi xulosasi |
| R-08 | Joriy etish dalolatnomasini olishdagi kechikish | O'rta / O'rta | Bir nechta tashkilot bilan parallel muzokara (universitet, bank SOC, CERT.uz) |
| R-09 | Hisoblash resurslarining yetishmasligi (GPU) | O'rta / O'rta | Kichikroq modellar (distilled), bulutli GPU ijarasi, universitet klasteri |
| R-10 | Belgilash sifatining pastligi | O'rta / Yuqori | Belgilash yo'riqnomasi, ikki ekspert, Cohen's κ nazorati |

# Ilova B. Kutilayotgan ilmiy va amaliy natijalar

## B.1. Ilmiy natijalar (yangilik elementlari)

- O'zbek tilidagi kiberfiribgarlik matnlarining belgilangan korpusi (≥ 20 000 namuna) — hozirda bunday ochiq resurs mavjud emas;

- O'zbekiston milliy segmenti va mahalliy moliyaviy brendlariga moslashtirilgan fishing aniqlash modeli;

- Qoidaviy, statistik, neyrotarmoqli va graf usullarini birlashtirgan gibrid aniqlash metodikasi hamda uning risk-ball funksiyasi;

- Kiberhodisani Jinoyat kodeksi moddalariga avtomatik moslashtirish algoritmi;

- Milliy kontekstda kiberjinoyatlarning hududiy-vaqtinchalik taqsimoti bo'yicha empirik tahlil.

## B.2. Amaliy natijalar

- Ishlaydigan dasturiy prototip (Docker Compose orqali joylashtiriladigan);

- Dasturiy mahsulotga rasmiy guvohnoma (Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi, DGU);

- Joriy etish dalolatnomasi (CERT.uz, IIV Kiberxavfsizlik markazi, bank SOC yoki universitet o'quv jarayoni);

- Kamida 2–3 ta ilmiy maqola (OAK ro'yxatidagi jurnallar) va xalqaro konferensiya tezisi;

- O'quv jarayoni uchun laboratoriya ishi va metodik ko'rsatmalar.

## B.3. Kutilayotgan samara

| Ko'rsatkich | Joriy holat (baholash) | Tizim joriy etilgandan keyin |
| --- | --- | --- |
| Yangi fishing domenini aniqlash vaqti | Soatlar — kunlar | ≤ 5 daqiqa |
| Bir analitik ko'rib chiqadigan hodisalar | Cheklangan, qo'lda | ≥ 60% avtomatik filtrlanadi |
| Firibgar guruhlar bog'lanishini aniqlash | Asosan qo'lda, tarqoq | Avtomatik graf tahlili |
| Yuridik kvalifikatsiyaga tayyorgarlik | To'liq qo'lda | Avtomatik tavsiya + ekspert tasdig'i |
| Statistik hisobot tayyorlash | Kunlar | Daqiqalar (avtomatik generatsiya) |

Kelishildi:

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilmiy rahbar |  |  |  |
| Kafedra mudiri |  |  |  |
| Ijrochi (magistrant) |  |  |  |